🧘 TENANG Complete Developer Documentation Database Schema • ADR • Gemini Prompts • Sprint Board • QA Checklist

DATABASE Schema & SQL Siap paste langsung ke Supabase SQL Editor

## Setup Awal

-- 1. Enable UUID extension CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "uuid-ossp";

### Tabel: users

| Kolom | Tipe | Constraint | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| id | uuid | PK | Primary key, auto-generated |
| email | varchar | UNIQUE NOT NULL | Email untuk login |
| password_hash | varchar | NOT NULL | Bcrypt hash, tidak pernah plain text |
| name | varchar | NOT NULL | Nama tampil di dashboard |
| university | varchar | nullable | Nama universitas user |
| avatar_url | varchar | nullable | URL foto profil di Supabase Storage |
| created_at | timestamp | DEFAULT now() | Waktu registrasi |
| updated_at | timestamp | DEFAULT now() | Auto-update saat data berubah |

### Tabel: mood_entries

| Kolom | Tipe | Constraint | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| id | uuid | PK | Primary key |
| user_id | uuid | FK → users | Relasi ke tabel users, CASCADE delete |
| mood_score | int | 1–5 NOT NULL | 1=sangat buruk, 5=sangat baik |
| energy_level | int | 1–5 NOT NULL | Level energi saat check-in |
| context | varchar | nullable | kuliah / tugas / ujian / personal / lainnya |
| note | text | nullable | Catatan singkat opsional dari user |
| created_at | timestamp | DEFAULT now() | Waktu entry — UNIQUE per user per hari |

### Tabel: journal_entries

| Kolom | Tipe | Constraint | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| id | uuid | PK | Primary key |
| user_id | uuid | FK → users | Relasi ke tabel users |
| content | text | NOT NULL | Isi jurnal bebas dari user |
| ai_insight | text | nullable | Refleksi dari Gemini API |
| sentiment_score | float | -1.0 s/d 1.0 | Skor sentimen dari AI |
| sentiment_label | varchar | nullable | positive / neutral / negative |
| word_count | int | DEFAULT 0 | Auto-hitung via trigger |
| created_at | timestamp | DEFAULT now() | Waktu jurnal dibuat |

### Tabel: habit_logs

| Kolom | Tipe | Constraint | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| id | uuid | PK | Primary key |
| user_id | uuid | FK → users | Relasi ke tabel users |
| screen_time_hours | float | 0–24 NOT NULL | Total screen time dalam jam (input manual) |
| dominant_activity | varchar | NOT NULL | belajar / sosmed / hiburan / game / lainnya |
| productive_hours | float | nullable | Estimasi jam produktif |
| created_at | timestamp | DEFAULT now() | UNIQUE per user per hari |

### Tabel: resources

| Kolom | Tipe | Constraint | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| id | uuid | PK | Primary key |
| title | varchar | NOT NULL | Judul artikel atau resource |
| description | text | NOT NULL | Deskripsi singkat konten |
| category | varchar | NOT NULL | artikel / teknik / kontak / hotline |
| url | varchar | nullable | Link eksternal jika ada |
| is_active | boolean | DEFAULT true | Flag hide/show resource |
| created_at | timestamp | DEFAULT now() | Waktu resource ditambahkan |

## Row Level Security (RLS)

Wajib diaktifkan — user hanya bisa akses data miliknya sendiri.

ALTER TABLE users ENABLE ROW LEVEL SECURITY; ALTER TABLE mood_entries ENABLE ROW LEVEL SECURITY; ALTER TABLE journal_entries ENABLE ROW LEVEL SECURITY; ALTER TABLE habit_logs ENABLE ROW LEVEL SECURITY; -- User hanya bisa akses data sendiri CREATE POLICY "mood_own" ON mood_entries FOR ALL USING (auth.uid()::text = user_id::text); -- Resources: semua bisa baca, tidak ada yang bisa edit via client CREATE POLICY "resources_read" ON resources FOR SELECT USING (is_active = TRUE);

## Useful Queries

### Weekly mood aggregation

SELECT DATE(created_at AT TIME ZONE 'Asia/Jakarta') AS day, ROUND(AVG(mood_score)::numeric, 2) AS avg_mood, COUNT(*) AS entry_count FROM mood_entries WHERE user_id = $1 AND created_at >= NOW() - INTERVAL '7 days' GROUP BY day ORDER BY day ASC;

### Korelasi screen time vs mood

SELECT DATE(h.created_at AT TIME ZONE 'Asia/Jakarta') AS day, h.screen_time_hours, m.mood_score FROM habit_logs h LEFT JOIN mood_entries m ON DATE(h.created_at AT TIME ZONE 'Asia/Jakarta') = DATE(m.created_at AT TIME ZONE 'Asia/Jakarta') AND h.user_id = m.user_id WHERE h.user_id = $1 AND h.created_at >= NOW() - INTERVAL '14 days' ORDER BY day ASC;

ADR Architecture Decision Records Kenapa setiap teknologi dipilih — bahan jawab pertanyaan judge lomba

Dokumen ini mencatat keputusan arsitektur beserta alasannya. Berguna saat presentasi lomba, code review, atau onboarding.

| No. | Keputusan | Alasan | Tradeoff |
| --- | --- | --- | --- |
| ADR-001 | React + Vite | Ekosistem terbesar, Vite jauh lebih cepat dari CRA, familiar | Vue 3 lebih ringan tapi ekosistem lebih kecil; Next.js overkill untuk MVP |
| ADR-002 | FastAPI | Auto-generate Swagger, Pydantic validation, async native untuk Gemini | Express.js lebih familiar tapi Python lebih natural untuk AI/ML work |
| ADR-003 | Supabase | Free tier cukup untuk MVP, Auth + RLS built-in, PostgreSQL relasional | Free tier auto-pause 1 minggu — butuh cron job ping sebagai workaround |
| ADR-004 | Gemini 2.5 Flash | Free tier 15 RPM/1500 req/hari, sangat baik untuk Bahasa Indonesia | Rate limit jadi bottleneck jika user tiba-tiba banyak — perlu queue |
| ADR-005 | Vercel | CDN global, auto-deploy dari GitHub, preview deployment per PR | Cloudflare Pages lebih cepat di Asia tapi Vercel lebih dioptimalkan untuk React |
| ADR-006 | Render | Support Python native, deploy dari GitHub, free tanpa credit card | Cold start 30-60 detik — mitigasi: loading state "Memuat server..." di FE |
| ADR-007 | TanStack Query | Caching otomatis, loading/error state built-in, invalidation mudah | SWR lebih ringan tapi fitur lebih terbatas; Redux Toolkit Query overkill |
| ADR-008 | Zustand | Minimal boilerplate, tidak butuh Provider wrapper, bundle < 1KB | Redux lebih structured tapi terlalu heavy; Context API rawan re-render |
| ADR-009 | Zero-cost infra | Developer tidak punya kartu kredit — semua pakai free tier | Cold start, auto-pause DB, rate limit — diterima sebagai tradeoff MVP |

GEMINI Prompt Templates Sudah dioptimalkan untuk mahasiswa Indonesia — tone santai & supportif

## Prompt 1 — Analisis Jurnal + AI Insight

Dipanggil setiap kali user submit jurnal baru. Output: JSON dengan sentiment + insight.

JOURNAL_INSIGHT_PROMPT = """ Kamu adalah teman yang empatik, bukan psikolog atau dokter. Bantu mahasiswa Indonesia merefleksikan perasaan lewat jurnal. JURNAL: {journal_content} Mood score: {mood_score}/5 ¦ Energi: {energy_level}/5 ¦ Konteks: {context} Balas HANYA dalam format JSON: { "sentiment_label": "positive"¦"neutral"¦"negative", "sentiment_score": float -1.0 sampai 1.0, "insight": "2-3 kalimat hangat. Akui perasaan, jangan langsung solusi.", "highlight": "Satu kalimat tema utama jurnal ini. Maks 20 kata.", "suggested_action": "Satu saran konkret untuk hari ini. Maks 30 kata." } ATURAN: Jangan sebut AI. Jangan diagnosis. Jangan kata klinis. Kalau ada sinyal krisis, tambah "need_support": true """

## Prompt 2 — Weekly Summary

Dipanggil 1x per minggu saat user buka Weekly Report. Hasilnya di-cache di database.

WEEKLY_SUMMARY_PROMPT = """ Data {user_name} selama 7 hari terakhir: MOOD: {mood_data} HABIT: {habit_data} JURNAL: {journal_themes} Balas HANYA dalam format JSON: { "overall_sentiment": "positive"¦"mixed"¦"challenging", "summary": "3-4 kalimat ringkasan minggu ini. Maks 100 kata.", "pattern_found": "Satu pola menarik dari data. Maks 40 kata.", "win_of_the_week": "Satu hal positif minggu ini. Maks 25 kata.", "focus_next_week": "Satu hal sederhana untuk dicoba. Maks 30 kata." } """

## Konfigurasi Gemini di Python

import google.generativeai as genai import json genai.configure(api_key=settings.GEMINI_API_KEY) model = genai.GenerativeModel("gemini-2.5-flash") async def analyze_journal(content, mood_score, energy_level, context): prompt = JOURNAL_INSIGHT_PROMPT.format(...) response = model.generate_content( prompt, generation_config={ "temperature": 0.7, "max_output_tokens": 500, "response_mime_type": "application/json" } ) result = json.loads(response.text) if result.get("need_support"): result["crisis_message"] = CRISIS_SUPPORT_MESSAGE return result

🚨 Crisis Message — Tidak dari AI Jika need_support: true, tampilkan pesan ini di frontend — bukan dari Gemini: "Hei, kelihatannya kamu lagi melalui waktu yang sangat berat. Kamu tidak harus menanggung ini sendirian. Sejiwa: 119 ext 8 (24 jam) ¦ Into The Light: intothelightid.org"

SPRINT BOARD Task per Minggu Ikuti urutan ini — jangan lompat sprint

| Sprint | Fokus | Durasi | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Auth + Project Setup | Minggu 1 | Login/Register jalan |
| Sprint 2 | Mood Feature | Minggu 2 | Check-in + history + chart |
| Sprint 3 | Journal + AI | Minggu 3 | Jurnal + AI insight berfungsi |
| Sprint 4 | Habit + Weekly Insight | Minggu 4 | Dashboard lengkap |
| Sprint 5 | Polish + Deploy | Minggu 5 | Production-ready |

## Sprint 1 — Auth + Setup (Minggu 1)

### Hari 1–2: Project Setup

- ☐ Buat repo GitHub tenang (monorepo frontend + backend)

- ☐ Setup folder structure sesuai PROJECT_STRUCTURE.md

- ☐ Init React + Vite + Tailwind di /frontend

- ☐ Init FastAPI di /backend, test uvicorn jalan

- ☐ Copy .env.example dan isi semua variable

- ☐ Jalankan SQL schema di Supabase SQL Editor

- ☐ Verifikasi semua tabel + RLS aktif

- ☐ Setup GitHub Actions: lint FE + pytest BE on push

### Hari 3–4: Backend Auth

- ☐ POST /auth/register — hash password, insert ke users

- ☐ POST /auth/login — verify password, return JWT

- ☐ GET /auth/me — decode JWT, return user data

- ☐ PUT /auth/me — update nama, universitas, avatar

- ☐ Test semua endpoint via Swagger UI (localhost:8000/docs)

### Hari 5–7: Frontend Auth

- ☐ Halaman Landing — hero section + CTA

- ☐ Halaman Register — form + validasi + call API

- ☐ Halaman Login — form + simpan JWT

- ☐ Protected route — redirect ke login kalau belum auth

- ☐ authStore.js — simpan user session di Zustand

- ☐ api.js — axios instance + interceptor attach JWT

- ☐ Test: register → login → dashboard → logout

## Sprint 2 — Mood Feature (Minggu 2)

### Backend

- ☐ POST /mood — create entry, validasi 1x/hari

- ☐ GET /mood — list dengan filter date range

- ☐ GET /mood/weekly — aggregated 7 hari

- ☐ GET/DELETE /mood/:id

### Frontend

- ☐ Halaman MoodCheckin — slider + energy + context + note

- ☐ Validasi: sudah check-in hari ini?

- ☐ Komponen MoodSlider.jsx — visual 1-5

- ☐ Komponen MoodCard.jsx + MoodBadge.jsx

- ☐ Hook useMood.js — wrap semua mood API calls

- ☐ Dashboard: tampil mood hari ini + shortcut check-in

## Sprint 3 — Journal + AI Insight (Minggu 3)

### Backend

- ☐ gemini_service.py — setup client + prompt dari GEMINI_PROMPTS.md

- ☐ POST /journal — save → call Gemini → save insight

- ☐ Handle Gemini error gracefully (fallback null insight)

- ☐ GET /journal list + GET /journal/:id + DELETE

### Frontend

- ☐ Halaman Journal — textarea + submit button

- ☐ Loading state jelas saat AI processing (~2-3 detik)

- ☐ Komponen JournalCard.jsx + SentimentBadge.jsx

- ☐ Halaman JournalDetail — full jurnal + AI insight

- ☐ Hook useJournal.js

## Sprint 4 — Habit + Weekly Insight (Minggu 4)

### Backend

- ☐ POST /habit — log screen time + aktivitas

- ☐ GET /habit/weekly — aggregated 7 hari

- ☐ GET /insight/correlation — join mood + habit

- ☐ GET /insight/summary — weekly AI summary (cached 1x/minggu)

### Frontend

- ☐ Halaman HabitLog — input screen time + dropdown

- ☐ Halaman WeeklyReport — layout utama semua chart

- ☐ WeeklyChart.jsx — line chart 7 hari (Recharts)

- ☐ CorrelationChart.jsx — screen time vs mood

- ☐ InsightCard.jsx — weekly AI summary

- ☐ Halaman Resources — list seed data

- ☐ Hook useHabit.js + useInsight.js

## Sprint 5 — Polish + Deploy (Minggu 5)

### UI Polish

- ☐ Semua halaman mobile responsive (test 375px)

- ☐ Loading skeleton untuk semua data fetch

- ☐ Empty state untuk semua kondisi tanpa data

- ☐ Error state yang informatif

- ☐ Onboarding flow setelah register pertama

- ☐ Streak harian di dashboard

- ☐ Toast notification untuk semua action

### Deploy

- ☐ Deploy frontend ke Vercel

- ☐ Deploy backend ke Render + set env vars

- ☐ Update VITE_API_URL ke URL Render production

- ☐ Update ALLOWED_ORIGINS ke URL Vercel

- ☐ Smoke test semua fitur di production

- ☐ Setup GitHub Actions cron ping Supabase (anti auto-pause)

QA CHECKLIST Manual Testing & Security Lakukan sebelum submit lomba atau launch production

## Auth

- ☐ Register email baru → berhasil + redirect dashboard

- ☐ Register email yang sudah ada → error yang jelas

- ☐ Login credential benar → masuk

- ☐ Login password salah → error yang jelas

- ☐ Akses halaman protected tanpa login → redirect login

- ☐ Logout → session bersih, tidak bisa kembali ke dashboard

## Mood Check-in

- ☐ Submit mood pertama hari ini → berhasil

- ☐ Submit mood kedua hari ini → error "sudah check-in"

- ☐ Submit tanpa note (opsional) → berhasil

- ☐ Slider 1-5 berfungsi visual dengan benar

- ☐ Data muncul di dashboard setelah submit

## Journal + AI

- ☐ Submit jurnal teks pendek (< 10 kata) → berhasil

- ☐ Submit jurnal teks panjang (> 500 kata) → berhasil

- ☐ AI insight muncul dalam < 5 detik

- ☐ Jika Gemini gagal → jurnal tersimpan, insight null (tidak error)

- ☐ Delete jurnal → hilang dari list

## Habit Log

- ☐ Submit habit log → berhasil

- ☐ Submit 2x hari yang sama → error

- ☐ screen_time = 0 → diterima

- ☐ screen_time = 24 → diterima

- ☐ screen_time = 25 → ditolak (validasi)

## Dashboard & Chart

- ☐ Weekly mood chart muncul dengan data 7 hari

- ☐ Hari tanpa data → gap di chart, bukan error

- ☐ Correlation chart muncul minimal 3 hari data

- ☐ Weekly summary muncul atau "belum cukup data"

## Mobile Responsiveness (375px)

- ☐ Landing page OK

- ☐ Dashboard OK

- ☐ Form check-in OK — tidak ada overflow

- ☐ Chart bisa dibaca di layar kecil

- ☐ Navbar tidak menutup konten

## Edge Cases

- ☐ User tanpa data → semua empty state muncul

- ☐ Network offline → error message yang ramah

- ☐ Koneksi lambat → loading state, tidak blank

- ☐ Backend cold start → loading state, tidak error

## Security Checklist

- ☐ JWT tidak exposed di localStorage tanpa enkripsi

- ☐ Semua endpoint protected butuh token valid

- ☐ CORS hanya allow domain frontend yang benar

- ☐ .env tidak ter-commit ke GitHub

- ☐ API key Gemini tidak exposed di frontend code

- ☐ Error message backend tidak leak stack trace ke client

- ☐ Input user tidak bisa inject SQL

## Pre-Launch Final

- ☐ README.md lengkap dan akurat

- ☐ Demo video dibuat (< 3 menit, semua fitur utama)

- ☐ Screenshot untuk presentasi lomba

- ☐ Semua link di README berfungsi

- ☐ Privacy notice ada di landing page

- ☐ Lighthouse score > 80 semua kategori

- ☐ API response < 500ms rata-rata